|  |
| --- |
| **Հավելված N 3**  **ՀՀ կառավարության 2006 թվականի**  **նոյեմբերի 16-ի N 1708-Ն որոշման** |

**Ձև**

**Հ Ա Յ Տ**

**Հայաստանի Հանրապետության համայնքների տնտեսական և սոցիալական ենթակառուցվածքների զարգացմանն ուղղված սուբվենցիաների**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ծրագրի անվանումը** | **Համայնքային փողոցների ասֆալտապատում**  **Աբովյան համայնքի**  **Աբովյան քաղաքի** Էդ. Ավագյան փողոցի ասֆալտապատում, ջրահեռացման համակարգի կառուցում և մայթերի հիմնանորոգում,  **Առինջ գյուղի** Պ.Սևակի թաղամաս 2-րդ փողոցի, Պ.Սևակի թաղամաս 4-րդ փողոցի, Խ.Աբովյան թաղամաս 15-րդ փողոցի, Խ.Աբովյան թաղամաս 11-րդ փողոցի, Բ թաղամաս 2-րդ փողոցի, Ա թաղամաս 1-ին փողոցի, Խ.Աբովյան թաղամաս 10-րդ փողոց 1-ին փակ.,  **Արամուս գյուղի** Ջերմատան փողոցի, Ջրմուղի փողոցի 1-ին նրբ., 2-րդ փողոց և 2-րդ փ. 1-ին նրբ., Ջերմատան փող. 1-ին նրբ.,  **Բալահովիտ գյուղի** 1-ին փողոց 1-ին նրբ, 9-րդ փողոցի, Ծաղկունք 3-րդ փողոցի /մասնակի/  **Գեղաշեն գյուղի** 5-րդ փողոց 2-րդ նրբ., 3-րդ փողոց 2-րդ նրբ., 1-ին փողոց 5-րդ նրբ., 1-ին փողոց 6-րդ նրբ., 1-ին թաղամաս 4-րդ փողոցի, 1-ին թաղամաս 3-րդ փողոցի, 3-րդ փողոցի,  **Կաթնաղբյուր գյուղի** 4-րդ փողոցի,  **Կամարիս գյուղի** 4-րդ փողոցի,  **Մայակովսկի գյուղի** 15-րդ փողոցի,  **Պտղնի գյուղի** 1-ին փողոցի,  **Վերին Պտղնի գյուղի** Նորավան թաղամասի 1-ին փողոցի **ասֆալտապատման աշխատանքներ։** |
| **Մարզ** | Կոտայք |
| **Համայնքը /համայնքները** | Աբովյան համայնք  Մասնակից բնակավայրեր՝ **Աբովյան, Առինջ, Արամուս, Բալահովիտ, Գեղաշեն, Կաթնաղբյուր, Կամարիս, Մայակովսկի, Պտղնի, Վերին Պտղնի** |
| **Համայնքի /բնակավայրի հեռավորությունը մայրաքաղաք Երևանից, ինչպես նաև մարզկենտրոնից** | Աբովյան բնակավայրի հեռավորությունը մայրաքաղաքից–16 կմ  Հեռավորությունը մարզկենտրոնից – 36 կմ  Առինջ բնակավայրի հեռավորությունը մայրաքաղաքից – 12 կմ Հեռավորությունը մարզկենտրոնից – 45 կմ  Արամուս բնակավայրի հեռավորությունը մայրաքաղաքից – 21 կմ  Հեռավորությունը մարզկենտրոնից – 42 կմ  Բալահովիտ բնակավայրի հեռավորությունը մայրաքաղաքից – 15 կմ  Հեռավորությունը մարզկենտրոնից – 40 կմ  Գեղաշեն բնակավայրի հեռավորությունը մայրաքաղաքից – 24 կմ  Հեռավորությունը մարզկենտրոնից – 45 կմ  Կաթնաղբյուր բնակավայրի հեռավորությունը մայրաքաղաքից – 22 կմ  Հեռավորությունը մարզկենտրոնից – 40 կմ  Կամարիս բնակավայրի հեռավորությունը մայրաքաղաքից – 23 կմ  Հեռավորությունը մարզկենտրոնից – 45 կմ  Մայակովսկի բնակավայրի հեռավորությունը մայրաքաղաքից – 22 կմ  Հեռավորությունը մարզկենտրոնից – 43 կմ  Պտղնի բնակավայրի հեռավորությունը մայրաքաղաքից – 12 կմ  Հեռավորությունը մարզկենտրոնից – 41 կմ  Վերին Պտղնի բնակավայրի հեռավորությունը մայրաքաղաքից– 12 կմ  Հեռավորությունը մարզկենտրոնից – 42 կմ |
| **Համայնքի /բնակավայրի բնակչությունը** | Համայնքի՝ 89 145 մարդ,  Ծրագիրն իրականացնող բնակավայրի ՝ 88 238 մարդ |
| **Սահմանամերձ համայնք/բնակավայր** | --- |
| **Բարձր լեռնային համայնք /բնակավայրի** | --- |
| **Համայնքի գլխավոր հատակագծի առկայություն** | Համայնքը ունի գլխավոր հատակագիծ՝ հաստատված 09.08.2007 թվականի N 1036-Ն որոշմամբ |
| **Համայնքի և ծրագիր իրականացվող բնակավայրի/բնակավայրերի ենթակառուցվածքների վերաբերյալ հակիրճ տեղեկատվություն**՝**հստակ նշելով՝**  **- ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգից օգտվող համայնքի բնակչության տոկոսը և ջրամատակարարման տևողությունը,**  **-գազամատակարարման համակարգից օգտվող համայնքի բնակչության տոկոսը,**  **- ոռոգման համակարգից օգտվող բնակչության տոկոսը և համայնքում գյուղատնտեսական հողերից ոռոգվող հողատարածքների տոկոսը,**  **- լուսավորության համակարգի առկայությամբ փողոցների տոկոսը՝ համայնքի ընդհանուր փողոցների մեջ և նշել էներգախնայող և ԼԵԴ լուսավորություն է, թե ոչ** | Աբովյան համայնքում գործում է ջրամատակարարման և ջրահեռացման կենտրոնացված համակարգ։ Ջրամատակարարման համակարգը մասնակիորեն վերանորոգվել է, ջրահեռացման համակարգում կան զգալի ներդրումների կարիք։ Աբովյան համայնքում ջրամատակարարումը իրականացվում է 17 ժամ տևողությամբ։  Համայնքի կազմում ընդգրկված բնակավայրերից Գեղաշենում և Կամարիսում ջրամատակարարումը իրականացվում է հորատման միջոցով առաջացած ջրից, իսկ մնացած բնակավայրերում օգտվում են կենտրոնացված ջրամատակարարման ցանցից։ Բնակավայրերում օգտվում են կենտրոնացված ջրահեռացման համակարգից, բացի Գետարգել և Բալահովիտ բնակավայրերից։  Աբովյան համայնքի տարածքը (ներառյալ բնակավայրերը) գազաֆիկացված է 95 %-ով։    Համայնքն ունի ոռոգման ցանցի վերականգնման խնդիրներ, քանի որ բնակավայրերում առկա են գյուղատնտեսական նշանակության հողեր։  Աբովյանում փողոցային լուսավորությունն առկա է համայնքի գերակշռող մասում, կենտրոնական փողոցները լուսավորված են էներգախնայող լուսատուներով։ Բնակավայրերում առկա են լուսավորության համակարգերի անցկացման խնդիրներ, որի մեջ առկա են էներգախնայող լուսատուների ձեռք բերման խնդիրը։ |
| **Ծրագրի ընդհանուր նկարագրությունը և դրա իրականացման անհրաժեշտությունը** | Աբովյան համայնքի բնակավայրերի կենտրոնական ճանապարհների ոչ բարվոք վիճակը դժվարացնում է տրանսպորտային միջոցների տեղաշարժը: Այդ խնդրի լուծման համար անհրաժեշտ է իրականացնել ճանապարհների բարեկարգման և հիմնանորոգման աշխատանքներ՝ ապահովելով տրանսպորտային միջոցների համար հարմարավետ տեղաշարժ, ինչպես նաև համայնքը կլինի ավելի գրավիչ ներդրողների համար և կապահովի բարեկեցիկ միջավայր։ |
| **Ծրագրի ակնկալվող արդյունքները, որոնց միջոցով պետք է հասնել ծրագրի իրականացման նպատակին** | Ծրագրային հայտը բխում է «Տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքի 12-րդ հոդվածի դրույթներից և այն կընդգրկվի համայնքի հնգամյա զարգացման ծրագրի ռազմավարության մեջ: Ծրագրի իրականացման նպատակն է Աբովյան համայնքում ունենալ հիմնանորոգված ներհամայնքային ճանապարհներ, համայնքը դարձնել ավելի գրավիչ ներդրողների համար, ապահովել համայնքի շուրջ 88 238 մարդու կենսամակարդակի բարձրացումը: |
| **Ծրագրի արդյունքներին հասնելու գործողությունները և միջոցառումները** | Կազմել նախագծանախահաշվային փաստաթղթեր:  Հիմնանորոգել Աբովյան համայնքի  **Աբովյան քաղաքի** Էդ. Ավագյան փողոցը 950մ երկարությամբ, 10մ լայնությամբ (9500մ2 մակերեսով), մայթը 1800մ երկարությամբ 3,5 մ լայնությամբ (6300մ2 մակերեսով) , ջրահեռացում 950մ երկարությամբ,  **Առինջ գյուղի** Պ.Սևակի թաղամաս 2-րդ փողոցը 600մ երկարությամբ 6մ լայնությամբ (3600մ2 մակերեսով),Պ.Սևակի թաղամաս 4-րդ փողոցը 280մ երկարությամբ 6մ լայնությամբ (1680մ2 մակերեսով) , Խ.Աբովյան թաղամաս 15-րդ փողոցը 170մ երկարությամբ 6մ լայնությամբ (1020մ2 մակերեսով), Խ.Աբովյան թաղամաս 11-րդ փողոցը 120մ երկարությամբ 6մ լայնությամբ (720մ2 մակերեսով), Բ թաղամաս 2-րդ փողոցը 700մ երկարությամբ 6մ լայնությամբ (4200մ2 մակերեսով), Ա թաղամաս 1-ին փողոցը 500մ երկարությամբ 6մ լայնությամբ (3000մ2 մակերեսով), Խ.Աբովյան թաղամաս 10-րդ փողոց 1-ին փակ. 230մ երկարությամբ 6մ լայնությամբ (1380մ2 մակերեսով)  **Արամուս գյուղի** Ջերմատան փողոցը 80մ (դպրոցի հատված) երկարությամբ 10մ լայնությամբ և 170մ երկարությամբ 6մ լայնությամբ (800մ2 և 1020մ2 մակերեսով), Ջրմուղի փողոցի 1-ին նրբ. 170մ երկարությամբ 6մ լայնությամբ (1020մ2 մակերեսով), 2-րդ փողոց և 2-րդ փ. 1-ին նրբ. 310մ երկարությամբ 5մ լայնությամբ (1550մ2 մակերեսով), Ջերմատան փող. 1-ին նրբ. 180մ երկարությամբ 5մ լայնությամբ (900մ2 մակերեսով),  **Բալահովիտ գյուղի** 1-ին փողոց 1-ին նրբ. 152մ երկարությամբ 6մ լայնությամբ (9120մ2 մակերեսով), 9-րդ փողոցը 300մ երկարությամբ 6մ լայնությամբ (1800մ2 մակերեսով), Ծաղկունք 3-րդ փողոցը /մասնակի/ 300մ երկարությամբ 6մ լայնությամբ (1800մ2 մակերեսով),  **Գեղաշեն գյուղի** 5-րդ փողոց 2-րդ նրբ. 240մ երկարությամբ 6մ լայնությամբ (1440 մ2 մակերեսով), 3-րդ փողոց 2-րդ նրբ. 190մ երկարությամբ 4մ լայնությամբ (760մ2 մակերեսով), 1-ին փողոց 5-րդ նրբ. 240մ երկարությամբ 6մ լայնությամբ (1440մ2 մակերեսով), 1-ին փողոց 6-րդ նրբ. 150մ երկարությամբ 6մ լայնությամբ (900մ2 մակերեսով), 1-ին թաղամաս 4-րդ փողոցը 300մ երկարությամբ 6մ լայնությամբ (1800մ2 մակերեսով), 1-ին թաղամաս 3-րդ փողոցը 350մ երկարությամբ 6մ լայնությամբ (2100մ2 մակերեսով), 3-րդ փողոցը 60մ երկարությամբ 5մ լայնությամբ (300մ2 մակերեսով),  **Կաթնաղբյուր գյուղի** 4-րդ փողոցը 320մ երկարությամբ 6մ լայնությամբ (1920մ2 մակերեսով),  **Կամարիս գյուղի** 4-րդ փողոցը 1100մ երկարությամբ 4մ լայնությամբ (4400մ2 մակերեսով),  **Մայակովսկի գյուղի** 15-րդ փողոցը 1000մ երկարությամբ 6մ լայնությամբ (6000մ2 մակերեսով),  **Պտղնի գյուղի** 1-ին փողոցը 850մ երկարությամբ 6մ լայնությամբ (5100մ2մակերեսով), **Վերին Պտղնի գյուղի** Նորավան թաղամասի 1-ին փողոցը 800մ երկարությամբ 6մ լայնությամբ (4800մ2 մակերեսով)ճանապարհները։  Կազմակերպել նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի, որակի տեխնիկական հսկողության ծառայության և շինարարական աշխատանքների ձեռք բերման մրցույթների կազմակերպում, մրցույթում հաղթող ճանաչված կազմակերպությունների հետ պայմանագրերի կնքում, կատարվող աշխատանքների և մատուցվող ծառայությունների վերահսկողության իրականացում: |
| **Ծրագրի իրականացման արդյունքում համայնքին սեփականության իրավունքով պատկանող հիմնական միջոցների արժեքի ավելացում բացառությամբ բազմաբնակարան շենքերի ընդհանուր բաժնային սեփականության գույքի** | Ներհամայնքային ճանապարհների հիմնանորոգման արդյունքում կունենանք բարեկարգ փողոցներ, ինչը կներառվի համայնքային սեփականություն հանդիսացող գույքի ցանկում։ Ծրագրի իրականացման արդյունքում համայնքային սեփականություն հանդիսացող հիմնական միջոցների՝ ճանապարհների, արժեքը կավելանա ծրագրի արժեքի չափով։  Ծրագրով նախատեսվող ծախսերը կապիտալ բնույթի են: |
| **Ծրագրի ազդեցությունը համայնքի և շահառուների վրա** | Համայնքի փողոցների ասֆալտապատման արդյունքում 88 238 բնակիչներ, որը կազմում է համայնքի բնակչության 99%-ը, կունենան հիմնանորոգված ճանապարհներ, կբարձրանա բնակչության տեղաշարժի հարմարավետության մակարդակը: Ծրագրով նախատեսված ծախսերը հանդիսանում են կապիտալ բնույթի։  Վերանորոգվող ճանապարհները գլխավոր են, որոնք կից են դպրոցներին և բնակեցված թաղամասներին։ |
| **Նշել ծրագրի իրականացման ընթացքում ստեղծվող ժամանակավոր և հիմնական աշխատատեղերի քանակը և դրանց նկարագրությունը** | Ծրագրի իրականացման ընթացքում մոտավոր կստեղծվի 200 ժամանակավոր աշխատատեղեր։ |
| **Համայնքի նախորդ տարվա բյուջեն և բյուջեի կատարողականը** | Նախորդ տարվա բյուջեն` 6698645,0 դրամ   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | **Պլանը** | **Փաստացին** | **Տոկոսը** | | **Ընդամենը՝ համայնքի բյուջեի եկամուտները** այդ թվում՝ | 1272667.0 | 1184878.5 | 93.1 | | -Վարչական բյուջեի եկամուտներ, որից՝ | 827500.0 | 909662.1 | 109.9 | | - Սեփական եկամուտներ | 435469.1 | 517631.2 | 118.9 | | -Ֆոնդային բյուջեի եկամուտներ | 445167.0 | 275216.3 | 61.8 | | **Ընդամենը՝ համայնքի բյուջեի ծախսեր,** որից՝ | 2232894.8 | 685447.5 | 30.7 | | - Վարչական բյուջեի ծախսեր | 805565.5 | 530739.7 | 65.9 | | -Ֆոնդային բյուջեի ծախսեր | 1427329.3 | 154707.7 | 10.8 | | **Համայնքի ֆոնդային բյուջեի փաստացի ծախսերը,**որից՝ | 1427329.3 | 154707.7 | 10.8 | | - ճանապարհաշինություն | 645029.5 | 21806.1 | 3.4 | | - ջրամատակարարում | 55000.0 | 14177.4 | 2.6 | | - փողոցային լուսավորություն | 112937.2 | 53669.1 | 47.5 | | - գյուղատնտեսություն | 20043.0 | 192.0 | 1 | | -նախադպրոցական կրթություն | 107937.6 | 26937.5 | 25.0 | | - հանգստի գոտիների կառուցում | 50000.0 | 46638.3 | 93.2 | |
| **Համայնքի ընթացիկ տարվա բյուջեն** | 3811492.0 դրամ   |  |  | | --- | --- | |  | **Պլանը** | | **Ընդամենը՝ համայնքի բյուջեի եկամուտների պլանավորում** այդ թվում՝ | 3655942.2 | | - Վարչական բյուջեի եկամուտներ, որից՝ | 3155942.2 | | - սեփական եկամուտներ | 1737833.0 | | - Ֆոնդային բյուջեի եկամուտներ | 500000.0 | | **Ընդամենը՝ համայնքի բյուջեի ծախսեր,** որից՝ | 3811492.0 | | - Վարչական բյուջեի ծախսեր | 3311492.0 | | -Ֆոնդային բյուջեի ծախսեր | 500000.0 | | **Համայնքի ֆոնդային բյուջեի պլանավորված ծախսերը,**որից՝ | 500000.0 | | - ճանապարհաշինություն | 1319580.0 | | - ջրամատակարարում | 76923.0 | | - փողոցային լուսավորություն | 76520.0 | | - գյուղատնտեսություն | 76923.0 | | -բնակարանային շինարարություն | 54628.0 | | -նախադպրոցական հաստատություններ (ակտիվների ձեռքբերում) | 100000.0 | |
| **Համայնքի միջնաժամկետ ծախսերի ծրագիրը** | Հաստատված միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրով սուբվենցիոն ծրագրի իրականացման տարվա բյուջեն` 3811492.0 դրամ: |
| Հաստատված միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրով սուբվենցիոն ծրագրի իրականացման տարվան հաջորդող տարվա բյուջեն` 3824620.0 դրամ: |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | Ծրագրի իրականացման տարի | Ծրագրի իրականացման տարվան  հաջորդող տարի | | | **Ընդամենը՝ համայնքի բյուջեի եկամուտներ՝ ըստ հաստատված միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրի,**  այդ թվում՝ | 3655942.0 | 3534096.5 | | - Վարչական բյուջեի եկամուտներ, որից՝ | 3155942.2 | 3034096.5 | | - Սեփական եկամուտներ | 1737833.0 | 1757118.4 | | - Ֆոնդային բյուջեի եկամուտներ | 500000.0 | 500000.0 | | **Ընդամենը՝ համայնքի բյուջեի ծախսեր, ըստ հաստատված միջնաժամկետ ծախսերի**  **ծրագրի,** որից՝ | 3811492.0 | 3824620.0 | | - Վարչական բյուջեի ծախսեր | 3311492.0 | 3324620.0 | | - Ֆոնդային բյուջեի ծախսեր | 500000.0 | 500000.0 | | **Համայնքի ֆոնդային բյուջեի ծախսերը՝ ըստ հաստատված միջնաժամկետ ծախսերի**  **ծրագրի, որից՝** | 500000.0 | 500000.0 | | | - ճանապարհաշինություն | 1319580.0 | 1319580.0 | | | - ջրամատակարարում | 76923.0 | 76923.0 | | | - փողոցային լուսավորություն | 76520.0 | 76520.0 | | | - գյուղատնտեսություն | 76923.0 | 76923.0 | | | -բնակարանային շինարարություն | 54628.0 | 54628.0 | | | -նախադպրոցական հաստատություններ (ակտիվների ձեռքբերում) | 100000.0 | 100000.0 | | | **Ենթակառուցվածքների զարգացմանն ուղղված սուբվենցիոն ծրագրերի համար նախատեսված ծախսերը, ըստ հաստատված միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրի, այդ թվում՝**  /ներկայացնել սուբվենցիոն ծրագրերի համար  համայնքի ֆոնդային բյուջեից նախատեսված գումարները՝ ըստ ոլորտների/ | 1 409 233.0 | 1 518 300.0 | | | - ճանապարհաշինություն | 661 828.2 | 750 800.0 | | | - փողոցային լուսավորություն | 51 060.9 | 60 700.0 | | | - գազամատակարարում | 48 069.4 | 50 000.0 | | | - նախադպրոցական հաստատություններ | 343 743.0 | 350 800.0 | | | - հասարակական շենքեր | 304 531.5 | 306 000.0 | | |
| **Համայնքի ծրագրի իրականացման տարվա միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրով նախատեսված բյուջետային մուտքերի (ներառյալ՝ ֆինանսական համա- հարթեցման դոտացիայի գծով նախատեսված մուտքերը) հաշվին նշված ծրագրի իրականացման անհնարինության հիմնավորումը (համապատասխան հաշվարկներով** | Համայնքի 2024 թվականի բյուջետային մուտքերը՝ ներառյալ ֆինանսական համահարթեցման դոտացիայի գծով կազմելու է 3655942.2 հազար դրամ, ֆոնդային մասով նախատեսվել է ոչ ֆինանսական ակտիվների գծով ծախս՝ 1737000.0 հազար դրամի, որից 40 000,0 հազար դրամը նախատեսված է ընդհանուր բնույթի ծառայությունների, 1 319 580.0 հազար դրամը՝ ճանապարհաշինության, 40 000.0 հազար դրամը՝ շրջակա միջավայրի պահպանության և աղբահանության, 76 520.0 հազար դրամը՝ փողոցների լուսավորության, --- հազար դրամը՝ հանգստի և սպորտի ծառայությունների, 100 000.0 հազար դրամը՝ նախադպրոցական հիմնարկների հիմնանորոգման, 21 120.0 հազար դրամը՝ գազատարների կառուցման, 76 923.0 հազար դրամը՝ ոռոգման համակարգի վերանորոգման, 29 628.0 հազար դրամը՝ բնակարանային տնտեսության ոլորտի համար։ |
| **Ծրագրի ընդհանուր բյուջեն, այդ թվում՝**  **- շինարարական օբյեկտների նախագծման արժեքը 19 500.0 դրամ,**  **-նախագիծ-նախահաշվային փաստաթղթերի պետական փորձաքննության ծառայության արժեքը՝ 1 365.0 դրամ,**  **- տեխնիկական հսկողության ծառայությունների արժեքը՝ 16 120.0 դրամ,**  **- հեղինակային հսկողության ծառայությունների արժեքը՝ 5 856.0 դրամ,**  **ինժեներաերկրաբանական հետազոտության ծառայության արժեքը՝ 600.0 դրամ** | 880 031.0 դրամ (100%) |
| **Համայնքի կողմից ներդրվող մասնաբաժնի չափը** | 572 020.15 դրամ (65%) |
| **Այլ ներդրողներ** | --- |
| **Ծրագրի իրականացման տևողությունը** | Սկիզբը ապրիլ 2024թ.  Տևողությունը 7 ամիս՝ նոյեմբեր 2024թ. |
| **Ծրագրի ծախսերը** | Կից ներկայացվում է տեխնիկական բնութագիրը։ |
| **Ամսաթիվ** | 22 օգոստոս 2023թ. |

**Այլ տեղեկություններ ծրագրի մասին**(նշել այն լրացուցիչ հանգամանքները, որոնք կարող են ցույց տալ ծրագրի կարևորությունը, ակնկալվող արդյունքների ազդեցությունը համայնքի և տարածաշրջանի զարգացման վրա, այլ հանգամանքներ, որոնք կարող են հաշվի առնվել ծրագիրը գնահատելու ընթացքում):

**Համայնքի տնտեսական պատասխանատու՝** Մերուժան Մելիքսեթյան

**Հեռախոսահամարը, էլեկտրոնային փոստը ՝**m.m.meliksetyan@mail.ru, +374 93 733007

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |
| --- |
| **Համայնքի ղեկավար` Է. Բաբայան** |