Հավելված N 3 ՀՀ կառավարության 2006 թվականի նոյեմբերի 16-ի N 1708-Ն որոշման

Ձև

Հ Ա Յ Տ

Հայաստանի Հանրապետության համայնքների տնտեսական և սոցիալական ենթակառուցվածքների զարգացմանն ուղղված սուբվենցիաների

| Ծրագրի անվանումը | Աբովյան համայնքի Աբովյան քաղաքի Հատիս փողոցի նոր թաղամասի, Առինջ գյուղի Ձագավանքի փողոցի, Արամուս գյուղի Տիգրանաձորի խճուղու, Ջերմատան փողոցի, Երիտասարդական թաղամասի 2-րդ փողոցի, Մայակովսկի գյուղի 15-րդ փողոցի, Պտղնի գյուղի 10-րդ փողոցի, 12-րդ փողոցի փողոցային լուսավորության համակարգերի կառուցում։ |
| --- | --- |
| Մարզ | Կոտայք |
| Համայնքը /համայնքները | Աբովյան համայնք Մասնակից բնակավայրերի անվանումները՝ Աբովյան, Առինջ, Արամուս, Մայակովսկի, Պտղնի |
| Համայնքի /բնակավայրի հեռավորությունը մայրաքաղաք Երևանից, ինչպես նաև մարզկենտրոնից | Աբովյան բնակավայրի հեռավորությունը մայրաքաղաքից – 16 կմ Հեռավորությունը մարզկենտրոնից – 36 կմ Առինջ բնակավայրի հեռավորությունը մայրաքաղաքից – 12 կմ Հեռավորությունը մարզկենտրոնից – 45 կմ Արամուս բնակավայրի հեռավորությունը մայրաքաղաքից – 21 կմ Հեռավորությունը մարզկենտրոնից – 42 կմ Մայակովսկի բնակավայրի հեռավորությունը մայրաքաղաքից – 22 կմ Հեռավորությունը մարզկենտրոնից – 43 կմ Պտղնի բնակավայրի հեռավորությունը մայրաքաղաքից – 12 կմ Հեռավորությունը մարզկենտրոնից – 41 կմ |
| Համայնքի /բնակավայրի բնակչությունը | Համայնքի՝ 88 093 մարդ, Ծրագիրն իրականացնող բնակավայրերի՝ 75 003 մարդ |
| Սահմանամերձ համայնք/բնակավայր | -- |
| Բարձր լեռնային համայնք /բնակավայր | -- |
| Համայնքի գլխավոր հատակագծի առկայություն | Համայնքն ունի գլխավոր հատակագիծ՝ հաստատված 09.08.2007 թվականի N 1036-Ն որոշմամբ |
| Համայնքի ենթակառուցվածքների վերաբերյալ հակիրճ տեղեկատվություն՝ հստակ նշելով՝ - ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգից օգտվող համայնքի բնակչության տոկոսը և ջրամատակարարման տևողությունը, - գազամատակարարման համակարգից օգտվող համայնքի բնակչության տոկոսը, - ոռոգման համակարգից օգտվող բնակչության տոկոսը և համայնքում գյուղատնտեսական հողերից ոռոգվող հողատարածքների տոկոսը, - լուսավորության համակարգի առկայությամբ փողոցների տոկոսը՝ համայնքի ընդհանուր փողոցների մեջ և նշել էներգախնայող և ԼԵԴ լուսավորություն է, թե ոչ | Աբովյան համայնքում գործում է ջրամատակարարման և ջրահեռացման կենտրոնացված համակարգ։ Ջրամատակարարման համակարգը մասնակիորեն վերանորոգվել է, ջրահեռացման համակարգում կան զգալի ներդրումների կարիք։ Աբովյան համայնքում ջրամատակարարումը իրականացվում է 17 ժամ տևողությամբ։ Համայնքի կազմում ընդգրկված բնակավայրերից Գեղաշենում և Կամարիսում ջրամատակարարումը իրականացվում է հորատման միջոցով առաջացած ջրից, իսկ մնացած բնակավայրերում օգտվում են կենտրոնացված ջրամատակարարման ցանցից։ Բնակավայրերում օգտվում են կենտրոնացված ջրահեռացման համակարգից, բացի Գետարգել և Բալահովիտ բնակավայրերից։ Աբովյան համայնքի տարածքը (ներառյալ բնակավայրերը) գազաֆիկացված է 95 %-ով։ Համայնքն ունի ոռոգման ցանցի վերականգնման խնդիրներ, քանի որ բնակավայրերում առկա են գյուղատնտեսական նշանակության հողեր։ Աբովյանում փողոցային լուսավորությունն առկա է համայնքի գերակշռող մասում, կենտրոնական փողոցները լուսավորված են էներգախնայող լուսատուներով։ Բնակավայրերում առկա են լուսավորության համակարգերի անցկացման խնդիրներ, որի մեջ առկա են էներգախնայող լուսատուների ձեռք բերման խնդիրը։ |
| Ծրագրի ընդհանուր նկարագրությունը և դրա իրականացման անհրաժեշտությունը | Աբովյան համայնքի Աբովյան քաղաքի Հատիս փողոցի նոր թաղամասի 2200 գծամետր, Առինջ գյուղի Ձագավանքի փողոցի 800 գծամետր, Արամուս գյուղի Տիգրանաձորի խճուղու 580 գծամետր, Ջերմատան փողոցի 280 գծամետր, Երիտասարդական թաղամասի 2-րդ փողոցի 540 գծամետր, Մայակովսկի գյուղի 15-րդ փողոցի 1000 գծամետր, Պտղնի գյուղի 10-րդ փողոցի 370 գծամետր, 12-րդ փողոցի 130 գծամետր փողոցային լուսավորության համակարգերի կառուցում։ Լուսավորության համակարգի անցկացումը կնպաստի համայնքում բնակչության անվտանգ տեղաշարժմանը գիշերային ժամերին, մարդկանց կենսակերպի բարելավմանը, կխթանի հանցագործությունների թվի նվազմանը։ |
| Ծրագրի ակնկալվող արդյունքները, որոնց միջոցով պետք է հասնել ծրագրի իրականացման նպատակին | Ծրագրային հայտը բխում է «Տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքի 12-րդ հոդվածի դրույթներից և այն կընդգրկվի համայնքի հնգամյա զարգացման ծրագրի ռազմավարության մեջ: Ծրագրի իրականացման նպատակն է Աբովյան բնակավայրում ունենալ լուսավորված ներհամայնքային ցանց, համայնքը դարձնել ավելի գրավիչ ներդրողների համար, ապահովել համայնքի շուրջ 75 003 մարդու կենսամակարդակի բարձրացումը: |
| Ծրագրի արդյունքներին հասնելու գործողությունները և միջոցառումները | Կազմել նախագծա - նախահաշվային փաստաթղթեր: Աբովյան համայնքի Աբովյան քաղաքի Հատիս փողոցի նոր թաղամասի 2200 գծամետր, Առինջ գյուղի Ձագավանքի փողոցի 800 գծամետր, Արամուս գյուղի Տիգրանաձորի խճուղու 580 գծամետր, Ջերմատան փողոցի 280 գծամետր, Երիտասարդական թաղամասի 2-րդ փողոցի 540 գծամետր, Մայակովսկի գյուղի 15-րդ փողոցի 1000 գծամետր, Պտղնի գյուղի 10-րդ փողոցի 370 գծամետր, 12-րդ փողոցի 130 գծամետր փողոցային լուսավորության համակարգերի կառուցում։ Տեղադրվելու է 213 հատ նոր հենասյուներ՝ իր լուսատուներով, 213 հատ լուսատուներ՝ գոյություն ունեցող հենասյուների վրա։ Կազմակերպել նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի, որակի տեխնիկական հսկողության ծառայության և շինարարական աշխատանքների ձեռք բերման մրցույթների կազմակերպում, մրցույթում հաղթող ճանաչված կազմակերպությունների հետ պայմանագրերի կնքում, կատարվող աշխատանքների և մատուցվող ծառայությունների վերահսկողության իրականացում: |
| Ծրագրի իրականացման արդյունքում համայնքին սեփականության իրավունքով պատկանող հիմնական միջոցների արժեքի ավելացում բացառությամբ բազմաբնակարան շենքերի ընդհանուր բաժնային սեփականության գույքի | Ներհամայնքային լուսավորության ցանցի անցկացման արդյունքում կունենանք լուսավոր փողոցներ, ինչը կներառվի համայնքային սեփականություն հանդիսացող գույքի ցանկում։ Ծրագրի իրականացման արդյունքում համայնքային սեփականություն հանդիսացող հիմնական միջոցների՝ լուսավորության համակարգի արժեքը կավելանա ծրագրի արժեքի չափով։ |
| Ծրագրի ազդեցությունը համայնքի և շահառուների վրա | Համայնքի փողոցների լուսավորության արդյունքում 75 003 բնակիչներ, որը կազմում է համայնքի բնակչության 85,1 %-ը, կունենան լուսավորված ճանապարհներ, կբարձրանա բնակչության տեղաշարժի հարմարավետության մակարդակը: Ծրագրով նախատեսված ծախսերը հանդիսանում են կապիտալ բնույթի։ Լուսավորվող ճանապարհները գլխավոր են, որոնք կից են դպրոցներին և բնակեցված թաղամասներին։ |
| Նշել ծրագրի իրականացման ընթացքում ստեղծվող ժամանակավոր և հիմնական աշխատատեղերի քանակը և դրանց նկարագրությունը | Ծրագրի իրականացման ընթացքում մոտավոր կստեղծվի 25 ժամանակավոր աշխատատեղեր։ |
| Համայնքի նախորդ տարվա բյուջեն և բյուջեի կատարողականը | 2022 թվականի բյուջեն կազմում է՝ 3 833 595.8 հազ. դրամ. հազ. դրամ Պլանը Փաստացին Տոկոսը Ընդամենը՝ համայնքի բյուջեի եկամուտների պլանավորում այդ թվում՝ 3833595.8 - Վարչական բյուջեի եկամուտներ, որից՝ 3150000.0 - սեփական եկամուտներ 1516864.5 - Ֆոնդային բյուջեի եկամուտներ 683595.8 Ընդամենը՝ համայնքի բյուջեի ծախսեր, որից՝ 5254247.0 - Վարչական բյուջեի ծախսեր 3150000.0 -Ֆոնդային բյուջեի ծախսեր 2104247.0 Համայնքի ֆոնդային բյուջեի պլանավորված ծախսերը, որից՝ 2104247.0 -ճանապարհաշինություն 1076649.0 -փողոցային լուսավորություն 111963.5 -գյուղատնտեսություն -ընդհանուր բնույթի ծառայություններ ոլորտ 74005.0 -շրջակա միջավայրի պահպանության ոլորտ 60000.0 |
| Համայնքի ընթացիկ տարվա բյուջեն | Պլանը Ընդամենը՝ համայնքի բյուջեի եկամուտների պլանավորում այդ թվում՝ - Վարչական բյուջեի եկամուտներ, որից՝ - սեփական եկամուտներ - Ֆոնդային բյուջեի եկամուտներ Ընդամենը՝ համայնքի բյուջեի ծախսեր, որից՝ - Վարչական բյուջեի ծախսեր -Ֆոնդային բյուջեի ծախսեր Համայնքի ֆոնդային բյուջեի պլանավորված ծախսերը, որից՝ -ճանապարհաշինություն -փողոցային լուսավորություն -գյուղատնտեսություն -ընդհանուր բնույթի ծառայություններ ոլորտ -շրջակա միջավայրի պահպանության ոլորտ |
| Համայնքի միջնաժամկետ ծախսերի ծրագիրը | Հաստատված միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրով սուբվենցիոն ծրագրի իրականացման տարվա բյուջեն` … դրամ. |
|  | Հաստատված միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրով սուբվենցիոն ծրագրի իրականացման տարվան հաջորդող տարվա բյուջեն` … դրամ. |
|  | Ներկայացնել ծրագրի իրականացման և իրականացման տարվան հաջորդող տարվա միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրով նախատեված եկամուտները և ծախսերը` առանձնացնելով բյուջեի վարչական և ֆոնդային մասերը, իսկ բյուջեի ֆոնդային մասից նախատեսված ծախսերը ներկայացնել առանձին բացվածքով |
|  | Ծրագրի իրականացման տարի Ծրագրի իրականացման տարվան հաջորդող տարի Ընդամենը՝ համայնքի բյուջեի եկամուտներ՝ ըստ հաստատված միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրի, այդ թվում՝ - Վարչական բյուջեի եկամուտներ, որից՝ - Սեփական եկամուտներ - Ֆոնդային բյուջեի եկամուտներ Ընդամենը՝ համայնքի բյուջեի ծախսեր, ըստ հաստատված միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրի, որից՝ - Վարչական բյուջեի ծախսեր - Ֆոնդային բյուջեի ծախսեր Համայնքի ֆոնդային բյուջեի ծախսերը՝ ըստ հաստատված միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրի, որից՝ - ճանապարհաշինություն - ջրամատակարարում - փողոցային լուսավորություն - գյուղատնտեսություն - - Ենթակառուցվածքների զարգացմանն ուղղված սուբվենցիոն ծրագրերի համար նախատեսված ծախսերը, ըստ հաստատված միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրի, այդ թվում՝ /ներկայացնել սուբվենցիոն ծրագրերի համար համայնքի ֆոնդային բյուջեից նախատեսված գումարները՝ ըստ ոլորտների/ - ճանապարհաշինություն - ջրամատակարարում/ջրահեռացում - փողոցային լուսավորություն - գազամատակարարում - նախադպրոցական հաստատություններ - հասարակական շենքեր - գույքի, տեխնիկայի ձեռքբերում - |
| Համայնքի ծրագրի իրականացման տարվա միջնաժամակետ ծախսերի ծրագրով նախատեսված բյուջետային մուտքերի (ներառյալ՝ ֆինանսական համա- հարթեցման դոտացիայի գծով նախատեսված մուտքերը) հաշվին նշված ծրագրի իրականացման անհնարինության հիմնավորումը (համապատասխան հաշվարկ- ներով |  |
| Ծրագրի ընդհանուր բյուջեն, այդ թվում՝ - շինարարական օբյեկտների նախագծման արժեքը ՝ 2540,0 դրամ, - նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի պետական փորձաքննության ծառայության արժեքը՝ 285,0 դրամ, - ինժեներաերկրաբանական հետազոտության ծառայության արժեքը՝ -- դրամ, - տեխնիկական հսկողության ծառայությունների արժեքը՝ 1290,0 դրամ, - հեղինակային հսկողության ծառայությունների արժեքը՝ 387,0 դրամ, - գոյություն ունեցող շենք-շինությունների տեխնիկական վիճակի վերաբերյալ փորձաքննության ծառայության արժեքը՝ _________ դրամ, ինչպես նաև առանձին ներկայացնել հասարակական շենքերի և բազմաբնակարան շենքերի ընդհանուր օգտագործման գույքի կառուցման/նորոգման դեպքում՝ էներգախնայողության միջոցառումների արժեքը _________ դրամ | 69 002 000 դրամ (100%)։ |
| Համայնքի կողմից ներդրվող մասնաբաժնի չափը | 37 951 100 դրամ (55 %) |
| Այլ ներդրողներ | -- |
| Ծրագրի իրականացման տևողությունը | Սկիզբը 01 մայիսի 2023 թվական Տևողությունը 30 սեպտեմբերի 2023 թվական |
| Ծրագրի ծախսերը | Կից ներկայացվում է տեխնիկական բնութագիրը։ |
| Ամսաթիվ | 14.10. 2022 թվական |

Այլ տեղեկություններ ծրագրի մասին (նշել այն լրացուցիչ հանգամանքները, որոնք կարող են ցույց տալ ծրագրի կարևորությունը, ակնկալվող արդյունքների ազդեցությունը համայնքի և տարածաշրջանի զարգացման վրա, այլ հանգամանքներ, որոնք կարող են հաշվի առնվել ծրագիրը գնահատելու ընթացքում):

Համայնքի տնտեսական պատասխանատու՝   Մերուժան Մելիքսեթյան

Հեռախոսահամարը, էլեկտրոնային փոստը ՝ + 374 93 73 30 07, m.m.meliksetyan@mail.ru

_____________________________________________________________________________

| Համայնքի ղեկավար` Է. Բաբայան | ) |
| --- | --- |

Կ. Տ