|  |  |
| --- | --- |
|  | **Հավելված N 3**  **ՀՀ կառավարության 2006 թվականի**  **նոյեմբերի 16-ի N 1708-Ն որոշման** |

**Ձև**

**Հ Ա Յ Տ**

**Հայաստանի Հանրապետության համայնքների տնտեսական և սոցիալական ենթակառուցվածքների զարգացմանն ուղղված սուբվենցիաների**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ծրագրի անվանումը** | **Ներհամայնքային (տեղական նշանակության) մայթերի ասֆալտբետոնե ծածկով հիմնանորոգում** |
| **Մարզ** | Կոտայք |
| **Համայնքը /համայնքները** | Աբովյան համայնք  Մասնակից բնակավայրեր՝  Առինջ, Գետարգել |
| **Համայնքի /բնակավայրի հեռավորությունը մայրաքաղաք Երևանից, ինչպես նաև մարզկենտրոնից** | Առինջ բնակավայրի հեռավորությունը մայրաքաղաքից – 12կմ  Հեռավորությունը մարզկենտրոնից – 45 կմ  Գետարգել բնակավայրի հեռավորությունը մայրաքաղաքից – 15 կմ  Հեռավորությունը մարզկենտրոնից – 42 կմ |
| **Համայնքի /բնակավայրի բնակչությունը** | Համայնքի՝ 91 550 մարդ  Ծրագիրն իրականացնող բնակավայրի՝ Առինջ-7581, Գետարգել-930 |
| **Սահմանամերձ համայնք/բնակավայր** | --- |
| **Բարձր լեռնային համայնք /բնակավայրի** | --- |
| **Համայնքի գլխավոր հատակագծի առկայություն** | Համայնքը ունի գլխավոր հատակագիծ՝ հաստատված 09.08.2007 թվականի N 1036-Ն որոշմամբ |
| **Համայնքի և ծրագիր իրականացվող բնակավայրի/բնակավայրերի ենթակառուցվածքների վերաբերյալ հակիրճ տեղեկատվություն**՝**հստակ նշելով՝**  **- ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգից օգտվող համայնքի բնակչության տոկոսը և ջրամատակարարման տևողությունը,**  **- գազամատակարարման համակարգից օգտվող համայնքի բնակչության տոկոսը,**  **- ոռոգման համակարգից օգտվող բնակչության տոկոսը և համայնքում գյուղատնտեսական հողերից ոռոգվող հողատարածքների տոկոսը,**  **- լուսավորության համակարգի առկայությամբ փողոցների տոկոսը՝ համայնքի ընդհանուր փողոցների մեջ և նշել էներգախնայող և ԼԵԴ լուսավորություն է, թե ոչ** | Աբովյան համայնքում գործում է ջրամատակարարման և ջրահեռացման կենտրոնացված համակարգ։ Ջրամատակարարման համակարգը մասնակիորեն վերանորոգվել է, ջրահեռացման համակարգում կան զգալի ներդրումների կարիք։ Աբովյան համայնքում ջրամատակարարումը իրականացվում է 17 ժամ տևողությամբ։  Համայնքի կազմում ընդգրկված բնակավայրերից Գեղաշենում և Կամարիսում ջրամատակարարումը իրականացվում է հորատման միջոցով առաջացած ջրից, իսկ մնացած բնակավայրերում օգտվում են կենտրոնացված ջրամատակարարման ցանցից։ Բնակավայրերում օգտվում են կենտրոնացված  ջրահեռացման համակարգից, բացի Գետարգել և Բալահովիտ բնակավայրերից։  Աբովյան համայնքի տարածքը (ներառյալ բնակավայրերը) գազաֆիկացված է 95 %-ով։  Համայնքն ունի ոռոգման ցանցի վերականգնման խնդիրներ, քանի որ բնակավայրերում առկա են գյուղատնտեսական նշանակության հողեր։  Աբովյանում փողոցային լուսավորությունն առկա է համայնքի գերակշռող մասում, կենտրոնական փողոցները լուսավորված են էներգախնայող լուսատուներով։ Բնակավայրերում առկա են լուսավորության համակարգերի անցկացման խնդիրներ, որի մեջ առկա են էներգախնայող լուսատուների ձեռք բերման խնդիրը։ |
| **Ծրագրի ընդհանուր նկարագրությունը և դրա իրականացման անհրաժեշտությունը** | Ներհամայնքային փողոցների մայթերի հիմնանորոգման ծրագրի իրականացումը լուծում է ենթակառուցվածքների հետ կապված կարևոր կարիքները, բարձրացնում է անվտանգությունը, աջակցում է տնտեսական կենսունակությանը և բարելավում է բնակիչների կյանքի ընդհանուր որակը:  Մայթերի վերանորոգման ծրագրի ընդհանուր նպատակին և ակնկալվող արդյունքներին հասնելու համար պետք է լուծվեն մի քանի կոնկրետ խնդիրներ Անհրաժեշտ է իրականացնել մայթերի ներկա վիճակի մանրակրկիտ գնահատում։ Վերանորոգվող տարածքները ընտրվել են հիմնվելով այնպիսի գործոնների վրա, ինչպիսիք են երթևեկության ծավալը, մայթերի վիճակը, անվտանգության խնդիրները և տնտեսական ազդեցությունը: Պետք է ընտրվի համապատասխան միջոցներ մայթերի վերանորոգման համար՝ ելնելով այնպիսի գործոններից, ինչպիսին է կլիմայական պայմանները: Մշակել շինարարության մանրամասն պլան և ժամանակացույց, որը նվազագույնի կհասցնի երթևեկության հոսքի խանգարումները։ Համագործակցել համապատասխան շահագրգիռ կողմերի, այդ թվում՝ տեղական իշխանությունների, ձեռնարկությունների և բնակիչների հետ՝ շինարարության ժամանակացույցերը փոխանցելու և անհարմարությունները մեղմելու համար:  Իրականացնել որակի վերահսկման ամուր միջոցառումներ շինարարության ողջ ընթացքում` ապահովելու, որ վերանորոգումը համապատասխանի սահմանված չափանիշներին և ամրության պահանջներին: |
| **Ծրագրի ակնկալվող արդյունքները, որոնց միջոցով պետք է հասնել ծրագրի իրականացման նպատակին** | Մայթերի վերանորոգման ծրագրի շրջանակներում պետք է հասնել մի քանի հիմնական արդյունքների` որոնք ներառում են, մայթերի վիճակի զգալի բարելավում, ապահովելով ավելի հարթ, անվտանգ և հարմարավետ միջավայր հետիոտների համար:  Ծրագիրը հանգեցնում է վերանորոգման հաճախականության նվազեցմանը և կյանքի ցիկլի երկարացմանը:  Այն նվազեցնում է հաճախակի սպասարկման միջամտությունները և ծախսատար վթարային վերանորոգման կարիքը:  Մայթերի վերանորոգման լավ իրականացված նախագիծը բարելավում է հանրային ընկալումը և գոհունակությունը: Ներկայացնել ծրագրերի համապատասխանելիությունը համայնքի և ծրագիր իրականացնող բնակավայրի/բնակավայրերի զարգացման ռազմավարության հետ և դրանց իրագործման շոշափելի ազդեցությունը միջնաժամկետ և երկարաժամկետ կտրվածքով։ Ծրագրային հայտը բխում է «Տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքի 12-րդ հոդվածի դրույթներից և այն կընդգրկվի համայնքի հնգամյա զարգացման ծրագրի ռազմավարության մեջ: Ծրագրի իրականացման միջոցով կապահովենք համայնքի շուրջ 8 511 մարդու կենսամակարդակի բարձրացումը։ |
| **Ծրագրի արդյունքներին հասնելու գործողությունները և միջոցառումները** | Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում- կատարել մայթերի պայմանների համապարփակ գնահատում և նախագծային փաստաթղթերի կազմում։  Ապահովել շինարարական գործունեության համար անհրաժեշտ թույլտվությունները և հաստատումները։  Նախատեվում է հիմնանորոգել Աբովյան համայնքի  **Առինջ գյուղի** Մաշտոցի փողոցի 2400մ երկարությամբ և 2մ լայնությամբ (4800մ2 մակերեսով), ասֆալտբետոնե ծածկույթով մայթերի հիմնանորոգում։  **Գետարգել գյուղի** Հ.Վերդյան փողոցի 2400մ երկարությամբ և 2մ լայնությամբ (4800մ2 մակերեսով), Ս. Ալեքսանյան փողոցի 1000մ երկարությամբ և 2մ լայնությամբ (2000մ2 մակերեսով), Հ.Վերդյան փող. բակային հատվածը 850մ2 մակերեսով ասֆալտբետոնե ծածկույթով մայթերի հիմնանորոգում։  Աշխատանքի ընթացքում ապահովելո, որ նյութերը համապատասխանեն որակի չափանիշներին և բնութագրերին:  Մշակել շինարարության մանրամասն պլան և ժամանակացույց՝ համակարգելով շահագրգիռ կողմերի հետ՝ խափանումները նվազագույնի հասցնելու համար: Կատարել մայթերի վերանորոգման աշխատանքներ ըստ ժամանակացույցի` կիրառելով համապատասխան տեխնիկա և նյութեր: Պարբերաբար կատարել ստուգումներ՝ ապահովելու որակի վերահսկողությունը և տեխնիկական պայմաններին համապատասխանելը:  Իրականացնել բնապահպանական միջոցառումներ՝ նվազագույնի հասցնելու շինարարական գործունեության ազդեցությունը։ |
| **Ծրագրի իրականացման արդյունքում համայնքին սեփականության իրավունքով պատկանող հիմնական միջոցների արժեքի ավելացում բացառությամբ բազմաբնակարան շենքերի ընդհանուր բաժնային սեփականության գույքի** | Ներհամայնքային մայթերի հիմնանորոգման արդյունքում կունենանք բարեկարգ փողոցներ, ինչը կներառվի համայնքային սեփականություն հանդիսացող գույքի ցանկում։ Ծրագրի իրականացման արդյունքում համայնքային սեփականություն հանդիսացող հիմնական միջոցների՝ մայթերի, արժեքը կավելանա ծրագրի արժեքի չափով։  Ծրագրով նախատեսվող ծախսերը կապիտալ բնույթի են: |
| **Ծրագրի ազդեցությունը համայնքի և շահառուների վրա** | Համայնքի մայթերի հիմնանորոգման արդյունքում՝ 8 511 բնակիչներ, որը կազմում է համայնքի բնակչության 9,3%-ը, կունենան հիմնանորոգված մայթեր, կբարձրանա բնակչության տեղաշարժի հարմարավետության մակարդակը: Ծրագրով նախատեսված ծախսերը հանդիսանում են կապիտալ բնույթի։  Վերանորոգվող մայերը գտնվում են գլխավոր ճանապարհների վրա, որոնք կից են դպրոցներին և բնակեցված թաղամասներին։ |
| **Նշել ծրագրի իրականացման ընթացքում ստեղծվող ժամանակավոր և հիմնական աշխատատեղերի քանակը և դրանց նկարագրությունը** | Ծրագրի իրականացման ընթացքում մոտավոր կստեղծվի 50 ժամանակավոր աշխատատեղեր։ |
| **Համայնքի նախորդ տարվա բյուջեն և բյուջեի կատարողականը** | Նախորդ տարվա բյուջեն` 7 248 645.0 դրամ   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | **Պլանը** | **Փաստացին** | **Տոկոսը** | | **Ընդամենը՝ համայնքի բյուջեի եկամուտները** այդ թվում՝ | 5 315 000.0 | 6 190 757.2 | 5 315 000.0 | | -Վարչական բյուջեի եկամուտներ, որից՝ | 3 860 000.0 | 3 776 723.8 | 3 860 000.0 | | - Սեփական եկամուտներ | 2 288 860.9 | 2 127 871.9 | 2 288 860.9 | | -Ֆոնդային բյուջեի եկամուտներ | 1 455 000.0 | 2 414 033.4 | 1 455 000.0 | | **Ընդամենը՝ համայնքի բյուջեի ծախսեր,** որից՝ | 7 248 645.0 | 5 728 597.1 | 7 248 645.0 | | - Վարչական բյուջեի ծախսեր | 3 860 000.0 | 3 716 875.6 | 3 860 000.0 | | -Ֆոնդային բյուջեի ծախսեր | 3 388 645.0 | 2 011 721.5 | 3 388 645.0 | | **Համայնքի ֆոնդային բյուջեի փաստացի ծախսերը,**որից՝ | 3 388 645.0 | 2 011 721.5 | 3 388 645.0 | | - ճանապարհաշինություն | 1 830 133.0 | 1 226 078.7 | 1 830 133.0 | | - ջրամատակարարում | 58 000.0 | 41 863.0 | 58 000.0 | | - փողոցային լուսավորություն | 188 860.0 | 89 020.9 | 188 860.0 | | - գյուղատնտեսություն |  |  |  | | -բնակարանային շինարարություն | 137 444.0 | 43 104.0 | 137 444.0 | | -շրջակա միջավայրի պաշտպանություն | 101 000.0 | 40 900.5 | 101 000.0 | |
| **Համայնքի ընթացիկ տարվա բյուջեն** | 8 690 007.2դրամ   |  |  | | --- | --- | |  | **Պլանը** | | **Ընդամենը՝ համայնքի բյուջեի եկամուտների պլանավորում** այդ թվում՝ | 6 574 754.4 | | - Վարչական բյուջեի եկամուտներ, որից՝ | 4 650 000.0 | | - սեփական եկամուտներ | 2 415 873.7 | | - Ֆոնդային բյուջեի եկամուտներ | 1 924 754.4 | | **Ընդամենը՝ համայնքի բյուջեի ծախսեր,** որից՝ | 8 690 007.2 | | - Վարչական բյուջեի ծախսեր | 4 650 000.0 | | -Ֆոնդային բյուջեի ծախսեր | 4 040 007.2 | | **Համայնքի ֆոնդային բյուջեի պլանավորված ծախսերը,**որից՝ | 4 040 007.2 | | - ճանապարհաշինություն | 1 972 965.3 | | - փողոցային լուսավորություն | 131 073.0 | | - Վընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ | 160 010.0 | | - շրջակա միջավայրի պաշտպանություն | 95 000.0 | | - հանգիստ, մշակույթ և կրոն | 200 000.0 | | - կրթություն | 1 156 951.0 | |
| **Համայնքի միջնաժամկետ ծախսերի ծրագիրը** | Հաստատված միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրով սուբվենցիոն ծրագրի իրականացման տարվա բյուջեն` 3 824 620.0 դրամ |
| Հաստատված միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրով սուբվենցիոն ծրագրի իրականացման տարվան հաջորդող տարվա բյուջեն` 4 900 350.0 դրամ |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | Ծրագրի իրականացման տարի | Ծրագրի իրականացման տարվան  հաջորդող տարի | | **Ընդամենը՝ համայնքի բյուջեի եկամուտներ՝ ըստ հաստատված միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրի,**  այդ թվում՝ | 5 550 000.0 | 5 650 000.0 | | - Վարչական բյուջեի եկամուտներ, որից՝ | 3 950 000.0 | 4 000 000.0 | | - Սեփական եկամուտներ | 2 300 000.0 | 2 400 000.0 | | - Ֆոնդային բյուջեի եկամուտներ | 1 700 000.0 | 1 800 000.0 | | **Ընդամենը՝ համայնքի բյուջեի ծախսեր, ըստ հաստատված միջնաժամկետ ծախսերի**  **ծրագրի,** որից՝ | 7 400 000.0 | 7 600 000.0 | | - Վարչական բյուջեի ծախսեր | 3 950 000.0 | 4 000 000.0 | | - Ֆոնդային բյուջեի ծախսեր | 3 450 000.0 | 3 600 000.0 | | **Համայնքի ֆոնդային բյուջեի ծախսերը՝ ըստ հաստատված միջնաժամկետ ծախսերի**  **ծրագրի, որից՝** | 3 450 000.0 | 3 600 000.0 | | - ճանապարհաշինություն | 1 800 000.0 | 1 8500 000.0 | | - ջրամատակարարում | 80 000.0 | 90 000.0 | | - փողոցային լուսավորություն | 190 000.0 | 200 000.0 | | -բնակարանային շինարարություն | 140 000.0 | 145 000.0 | | -շրջակա միջավայրի պաշտպանություն | 110 000.0 | 125 000.0 | | **Ենթակառուցվածքների զարգացմանն ուղղված սուբվենցիոն ծրագրերի համար նախատեսված ծախսերը, ըստ հաստատված միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրի, այդ թվում՝**  /ներկայացնել սուբվենցիոն ծրագրերի համար  համայնքի ֆոնդային բյուջեից նախատեսված գումարները՝ ըստ ոլորտների/ | 1 840 000.0 | 2 005 000.0 | | - ճանապարհաշինություն | 1 200 000.0 | 1 300 000.0 | | - ջրամատակարարում/ջրահեռացում | 150 000.0 | 160 000.0 | | - փողոցային լուսավորություն | 120 000.0 | 130 000.0 | | - գազամատակարարում | 70 000.0 | 80 000.0 | | - նախադպրոցական հաստատություններ | 200 000.0 | 220 000.0 | | - հասարակական շենքեր | 50 000.0 | 55 000.0 | | - գույքի, տեխնիկայի ձեռքբերում | 50 000.0 | 60 000.0 | |
| **Հարկերի, տուրքերի և այլ վճարների հավաքագրում** | Նախորդ տարվա հարկերի, տուրքերի և այլ վճարների հավաքագրման մակարդակը 97,8%։ |
| **Համայնքի ծրագրի իրականացման տարվա միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրով նախատեսված բյուջետային մուտքերի (ներառյալ՝ ֆինանսական համա- հարթեցման դոտացիայի գծով նախատեսված մուտքերը) հաշվին նշված ծրագրի իրականացման անհնարինության հիմնավորումը (համապատասխան հաշվարկ- ներով** | Համայնքի 2025 թվականի բյուջետային մուտքերը՝ ներառյալ ֆինանսական համահարթեցման դոտացիայի գծով կազմելու է 2376361,0 հազար դրամ, ֆոնդային մասով նախատեսվել է ոչ ֆինանսական ակտիվների գծով ծախս՝ 4849797,0 հազար դրամի, որից 344874,0 հազար դրամը նախատեսված է ընդհանուր բնույթի ծառայությունների, 2900000,0 հազար դրամը՝ ճանապարհա-շինության, 40000,0 հազար դրամը՝ շրջակա միջավայրի պահպանության և աղբահանության, 1000000,0 հազար դրամը՝ փողոցների լուսավորության, --- հազար դրամը՝ հանգստի և սպորտի ծառայությունների, 350000,0 հազար դրամը՝ նախադպրոցական հիմնարկների հիմնանորոգման, 90000,0 հազար դրամը՝ գազատարների կառուցման, 76923,0 հազար դրամը՝ ոռոգման համակարգի վերանորոգման, 48000,0 հազար դրամը՝ բնակարանային տնտեսության ոլորտի համար։ |
| **Ծրագրի ընդհանուր բյուջեն, այդ թվում՝**  **- շինարարական օբյեկտների նախագծման արժեքը 4 256 000 դրամ,**  **- նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի պետական փորձաքննության ծառայության արժեքը՝ 425 600 դրամ,**  **- տեխնիկական հսկողության ծառայությունների արժեքը՝ 1 903 200 դրամ,**  **- հեղինակային հսկողության ծառայությունների արժեքը՝ 602 400 դրամ,**  **ինժեներաերկրաբանական հետազոտության ծառայության արժեքը՝ 60 000 դրամ** | 107 647 200 դրամ (100%) |
| **Համայնքի կողմից ներդրվող մասնաբաժնի չափը** | 69 970 680 դրամ (65%) |
| **Այլ ներդրողներ** | -- |
| **Ծրագրի իրականացման տևողությունը** | Սկիզբը ապրիլ 2025թ.  Տևողությունը 8 ամիս՝ նոյեմբեր 2025թ. |
| **Ծրագրի ծախսերը** | Կից ներկայացվում է տեխնիկական բնութագիրը։ |
| **Ամսաթիվ** | 05.05.2024թ. |

**Այլ տեղեկություններ ծրագրի մասին**(նշել այն լրացուցիչ հանգամանքները, որոնք կարող են ցույց տալ ծրագրի կարևորությունը, ակնկալվող արդյունքների ազդեցությունը համայնքի և տարածաշրջանի զարգացման վրա, այլ հանգամանքներ, որոնք կարող են հաշվի առնվել ծրագիրը գնահատելու ընթացքում):

**Համայնքի տնտեսական պատասխանատու՝** Մերուժան Մելիքսեթյան

**Հեռախոսահամարը, էլեկտրոնային փոստը ՝**m.m.meliksetyan@mail.ru, +374 93 733007

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |
| --- |
| **Համայնքի ղեկավար` Է. Բաբայան** |

Կ. Տ